«Утверждаю»

Первый заместитель председателя суда

А.А. Дементьев

……………………………

«13» ноября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 17 – А

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 17 - А

на выполнение работ по ремонту помещений в здании Свердловского областного суда

Екатеринбург

2012 год

| Российская Федерация Свердловский областной суд ул. Московская, 120 г.Екатеринбург, 620019 тел.: (343) 231-69-00 факс: (343) 231-69-89 |  | ОКДП: 4540020 Группа: 221 (Приказ Минэкономразвития РФ от 07.07.2011 г. № 273) Классификация по КБК: 438 0105 0012300 244 225 |
| --- | --- | --- |
| 13 .11.2012 г. № 17-А |  |  |

1. Общие положения

Свердловский областной суд (далее Заказчик) размещает на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru настоящую документацию и извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по ремонту помещений в здании Свердловского областного суда.

Аукцион проводится и государственный контракт заключается в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ).

Рассмотрение заявок участников размещения заказа осуществляет Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Свердловского областного суда.

Время (часы, минуты) во всех пунктах настоящей документации местное (г. Екатеринбург).

Настоящая документация и извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме доступны для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (прилагаются во вложенном файле), а также на сайте Свердловского областного суда http://www.ekboblsud.ru. В случае разночтений (в том числе, вызванных техническими сбоями, связанными с работой официального сайта госзакупок, электронной площадки и иными техническими ошибками, описками и т.п.) преимущество имеет оригинальный письменный экземпляр настоящей документации и извещения, утвержденный Заказчиком с оригинальным оттиском печати Заказчика.

- При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

- Представление документации и извещения об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 94-ФЗ.

- Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 94-ФЗ и документацией об открытом аукционе в электронной форме.

- 2. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

| - требование обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 0, 5 %, что составляет 4 057, 00 (Четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 00 копеек |
| --- | --- |
| - форма торгов | - открытый аукцион в электронной форме |
| - адрес электронной площадки | - http://www.sberbank-ast.ru/ |
| - наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика | Свердловский областной суд 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120; тел. (343) 231-69-21; Минаева Елена Анатольевна - e-mail: gyn@ekboblsud.ru |
| - предмет контракта с указанием объема выполняемых работ | - Выполнение работ по ремонту помещений в здании Свердловского областного суда согласно техническому заданию и локально-сметному расчету. |
| - место выполнения работ | - г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 811 392, 53 (Восемьсот одиннадцать тысяч триста девяносто два) рубля 53 копейки |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «21» ноября 2012 г. 06:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | - «23» ноября 2012 г. |
| - дата проведения аукциона | - «26» ноября 2012 г. |
| - дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | - не более четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме |

- 3. Документация об открытом аукционе в электронной форме

| - требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявки | - Заявка на участие в открытом аукционе состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения: - 1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; - 2) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - а) согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей документации, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - б) согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. - 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: - 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). |
| --- | --- |
| - размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - установлено в размере 0, 5 %, что составляет 4 056, 96 (Четыре тысячи пятьдесят шесть) рублей 96 копеек |
| - дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | - «21» ноября 2012 г. 06:00 часов |
| - дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | - «23» ноября 2012 г. |
| - дата проведения аукциона | - «26» ноября 2012 г. |
| - источник финансирования заказа | - федеральный бюджет |
| - обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - локально – сметный расчет. |
| - порядок формирования цены контракта | В цену входят все расходы, связанные с выполнением контракта, в том числе, расходы по выполнению указанных работ, все налоги, сборы, отчисления, транспортно-заготовительные расходы, погрузо-разгрузочные работы, материалы, таможенные платежи; все остальные расходы, которые необходимо произвести Подрядчику для надлежащего и полного исполнения своих обязательств по контракту. |
| - начальная (максимальная) цена контракта | - 811 392, 53 (Восемьсот одиннадцать тысяч триста девяносто два) рубля 53 копейки |
| - сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком | - рубль Российской Федерации |
| - порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | - не применяется |
| - размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | в размере 10 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота): - на сумму 81 139, 25 . Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт (с выбором способа победителем самостоятельно), в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме: по реквизитам Свердловского областного суда ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург р/с 40302810000001000001 БИК 046577001 УФК по Свердловской области (Свердловский областной суд) л/с 05621467020 В платежном поручении в строке 104 необходимо указать: «Внесение средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта № ___ от ___________». НДС не предусмотрен. Обеспечение исполнения контракта действует до момента исполнения обязательств по договору в полном объеме. |
| - возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ | - не предусмотрена |
| - возможность заказчика изменить количество поставляемого по контракту товара в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ | - не предусмотрена |
| - требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Наименование видов работ, технические характеристики и объемы работ указаны в Техническом задании Приложении № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. - Качество работ и технические характеристики используемых Подрядчиком сырья и материалов по своим показателям должны быть не ниже или соответствовать требованиям Заказчика предельным (единичным) показателям, или определяться в пределах минимальных и (или) максимальных указанных технических характеристик и качественных показателей, приведенных в Техническом задании Приложении № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| - требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. |
| - место, условия и сроки выполнения работ | - место выполнения работ: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120. - срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта. |
| - форма, сроки и порядок оплаты работ | - Оплата работ производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Унифицированная форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета Подрядчика. - Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по контракту Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения. |
| - требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ | - 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; - 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; - 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято; - 5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| - представление преференций | - Не предусмотрено |

## Приложение № 1 к документации об аукционе

## № 17 – А от 13 .11.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений в здании Свердловского областного суда

1.Объем выполняемых  работ: согласно прилагаемому локально сметному расчету.

2.Требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом государственного контракта.

3.Условия выполнения работ:

- срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта.

4.Требования к материалам и изделиям, применяемым для ремонтных работ:

Строительные и отделочные материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Все поставляемые для выполнения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты качества/соответствия.

После сдачи работ должны быть представлены сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов и изделий.

Подрядчик должен применять материалы и изделия,  разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

5.Требования к безопасности:

Работы выполнить с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности, в том числе:

ГОСТ  2.610-2006 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила  выполнения эксплуатационных документов»;

СНиП 21-01-97*  «Пожарная безопасность  зданий и сооружений»;

СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СНиП 31-05-2003  «Общественные здания  административного назначения»;

СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;

СНиП   31-104-2000*  «Здания судов общей  юрисдикции»;

и других нормативных документов, связанных  с ремонтно-строительными работами.

6.Характеристики материалов:

- Грунтовка для бетонных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Цвет: Светло-розовый;

-ph: 7,5-8,5;

-Максимальный размер частиц: 0,06 мм;

-Расход: 300 г/кв.м;

-Время высыхания: 3 часа;

-Морозоустойчивость: не менее 5 циклов;

-Температура проведения работ: +5 С +30 С;

-Температура эксплуатации:-40 С +60 С.

- Герметик акриловый  для горизонтальных и вертикальных стыков.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: -Консистенция: паста; -Система отверждения: водная дисперсия полимера акриловой кислоты; -Плотность: 1,63±0,02 гр/см3; -Усадка: < 20% (ISO 10563); -Содержание постоянных составных элементов: 79±1,00%; -Предел прочности при растяжении: 0,06 MПa (ISO 8339); -Термоустойчивость: -10°C… +80°C; -Температура нанесения: +5°C…+40°C; -Скорость отверждения (23°C / 50% RH): 1 мм / сутки. Зависит от температуры воздуха и толщины слоя; -Образование верхней пленки (23°C / 50% RH): 10..20 мин; -Цвет: Белый. - Смесь штукатурная. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: -Толщина слоя максимальная: 50 мм; -Толщина слоя минимальная: 5 мм; -Зернистость: до 1,2 мм; -Высыхание: 7 суток; -Прочность на сжатие: >2,5 Мпа; -Прочность на изгиб: >1,0 Мпа; -Плотность: 950 кг/м3; -Коэффициент теплопроводности: 0,25 Вт/м·К. |  |
| --- | --- |

- Изоляционный материал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Плотность:  11 кг/м3;

-Коэффициент теплопроводности:  0,040  Вт/м2 К;

-Горючесть:  группа НГ.

## Приложение № 1 к документации об аукционе

## № 17 – А от 13 .11.2012 г.

###### ПРОЕКТ

###### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по ремонту помещений в здании Свердловского областного суда

г. Екатеринбург                                                                                                                   «……..»………… 2012 г.

Свердловский областной суд от имени Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя председателя суда Дементьева А.А., действующего на основании Федерального конституционного закона «О судах общей юрисдикции в  Российской Федерации» от 07.02.2011 № 1-ФКЗ и приказа председателя Свердловского областного суда от 09.01.2008 г. № 1 А/ОД, в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и

……………………………………….., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ………………………., действующего на основании …………………, с другой стороны, совместно именуемые стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ………. от ……………… 2012 года, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  по  ремонту помещений в здании Свердловского областного суда в соответствии с Приложениями № 1 и 2, а Заказчик обязуется оплатить выполненные Подрядчиком  работы.

1.2. Объект (место выполнения работ): здание Свердловского областного суда, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 120.

1.3. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и локально – сметным расчетом (Приложение № 2) своим оборудованием и инструментами.

2.1.2. До начала выполнения работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан ознакомить лиц, фактически выполняющих работы с Положением о пропускном режиме в Свердловском областном суде и Правилами пребывания граждан в здании Свердловского областного суда и обеспечить их соблюдение.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, техники безопасности  и пожарной безопасности всеми лицами, фактически выполняющих работы по настоящему контракту; ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности несет Подрядчик; Подрядчик обязан провести необходимые инструктажи до начала выполнения работ с лицами, фактически выполняющими работы, обеспечить их средствами защиты, а также обеспечить безопасное выполнение работ для всех третьих лиц (включая сотрудников и посетителей Заказчика), а также для имущества Заказчика и третьих лиц.

2.1.4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика в возможно короткие сроки недостатки выполненных работ.

2.1.5. Подрядчик обязан обеспечить качество работ с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности; а также соответствующее условиям настоящего контракта, требованиям Заказчика.

2.1.6. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Все поставляемые для выполнения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты качества/соответствия. До начала проведения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и изделий.

2.1.7. Подрядчик должен применять материалы и изделия, разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

2.1.8.  Письменно уведомлять Заказчика для освидетельствования скрытых работ в момент их обнаружения. Подрядчик, в соответствии с требованиями нормативных документов, оформляет акты на скрытые работы и протоколы установленной формы и визирует их представителем Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

2.1.9. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе работ, исполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не предоставляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.10. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения основного объема работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком.

2.1.11. Осуществлять уборку объекта и ежедневный вывоз мусора. По завершении работ – окончательную уборку рабочего места от остатков материалов, конструкций и отходов произвести до подписания Акта о приемке выполненных работ.

2.1.12. Информировать Заказчика о привлечении субподрядчиков и представлять Заказчику договоры, свидетельства о допуске и уставные документы субподрядных организаций, привлекаемых для проведения работ. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами гражданско-правовую и материальную ответственность за ненадлежащее качество работ, нанесение ущерба, произведенных и совершенных на Объекте субподрядными организациями.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. предоставить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.

2.2.2. назначить лицо, ответственное за контроль исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту и предоставить Подрядчику контакты такого лица для оперативного содействия в ходе выполнения работ  по настоящему контракту;

2.2.3. предоставить Подрядчику доступ к источникам электрического питания, водоснабжения и водоотведения (при необходимости);

2.4.2. своевременно оплатить выполненные работы  в соответствии с условиями настоящего контракта.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ

3.1. Работа считается выполненной надлежащим образом после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3). Акт и Справка составляются Подрядчиком по окончании выполнения работы. Подрядчик направляет Акт и Справку Заказчику не позднее трех календарных дней с даты окончания выполнения работы в полном объеме.

3.2. Заказчик рассматривает полученный Акт и Справку и подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный письменный отказ от их подписания. В случае получения Подрядчиком мотивированного письменного отказа Заказчика от подписания Акта и Справки, стороны составляют двусторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения недостатков Подрядчиком, он повторно направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справку о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3), которые подписываются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.3. Гарантия качества на результат работы составляет 36 месяцев с даты передачи результата работы Заказчику и подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3) и распространяется на все, составляющее результат работы.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

- ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет ………………….в соответствии с локально–сметным расчетом.

4.2. Оплата работы производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Унифицированная форма № КС-2) и Справки о стоимости  выполненных работ и затрат  (Унифицированная  форма № КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком соответствующего счета  Подрядчика.

4.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе произвести оплату пропорционально объему фактически выполненных работ либо не производить оплату до полного устранения недостатков работы.

4.4. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате работ с момента снятия (списания) банком Заказчика денежных средств с его счета для оплаты по договору Подрядчику (для направления в банк Подрядчика) на основании соответствующего платежного поручения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему  контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не исполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере одного процента от общей стоимости работ, предусмотренной настоящим контрактом (п. 4.1.). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Досрочное расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Обстоятельства непреодолимой силы означают наступление событий, неподвластных контролю сторон настоящего контракта, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего контракта или носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами, чрезвычайными и неконтролируемыми сторонами событиями политического или экономического характера, принятием нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту и т.п.

7.2. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о прекращении таких обстоятельств и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему контракту, обязана рассмотреть ее и направить письменный ответ на претензию второй стороне в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии.

8.2. В случае невозможности решения спора сторон по настоящему контракту  в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.2. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем контракте.

### АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Государственный Заказчик ____________________/_________________/ «_____» ___________________ 2012 г. МП | Подрядчик ______________________/_______________/ «___» _________________2012 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к государственному контракту

от __________________ № ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту помещений в здании Свердловского областного суда

1.Объем выполняемых  работ: согласно прилагаемому локально сметному расчету.

2.Требования к качеству выполняемых работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом государственного контракта.

3.Условия выполнения работ:

- срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней со следующего рабочего дня после подписания государственного контракта.

4.Требования к материалам и изделиям, применяемым для ремонтных работ:

Строительные и отделочные материалы, поставляемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Все поставляемые для выполнения работ изделия, материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты качества/соответствия.

После сдачи работ должны быть представлены сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов и изделий.

Подрядчик должен применять материалы и изделия,  разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, в общественных производственных, жилых помещениях; предприятиях общественного питания, учебных заведениях, помещениях медицинского назначения.

5.Требования к безопасности:

Работы выполнить с учетом соблюдения требований СНиП, техники безопасности, правил охраны труда, окружающей среды, электробезопасности, пожарной безопасности, в том числе:

ГОСТ  2.610-2006 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила  выполнения эксплуатационных документов»;

СНиП 21-01-97*  «Пожарная безопасность  зданий и сооружений»;

СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

СНиП 31-05-2003  «Общественные здания  административного назначения»;

СНиП 3.01.04-87  «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;

СНиП   31-104-2000*  «Здания судов общей  юрисдикции»;

и других нормативных документов, связанных  с ремонтно-строительными работами.

6.Характеристики материалов:

Заполняются по результатам проведенного аукциона.

| Государственный Заказчик ____________________/_________________/ «_____» ___________________ 2012 г. МП | Подрядчик ______________________/_______________/ «___» _________________2012 г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  государственному контракту

№ ________ от «____» _________2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Составляется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме,

на основании цены победителя по результатам проведения аукциона

| Государственный Заказчик ____________________/_________________/ «_____» ___________________ 2012 г. МП | Подрядчик ______________________/_______________/ «___» _________________2012 г. МП |
| --- | --- |